Planungsstand Bautzner Straße/ Bautzner Landstraße
Informationen zum Planungsstand der Bautzner Straße und
der Bautzner Landstraße

---
Bautzner Straße - Bauabschnitte
Bauzeit:	mind. 29 Wochen
Bauumfang:	Straßenbau,
    Gleisbau,
     Umbau Schachtanlagen SE DD,
    Neubau TWL DN 150
Bauzeit:
Bauumfang:
Bauzeit:	mind. 23 Wochen
Bauumfang:	Straßenbau,
Gleisbau,
 Umbau Sonderbauwerk SE DD,	Umbau Schachtanlagen SE DD,
Neubau TWL DN 600
Bauzeit:	mind. 20 Wochen
Bauumfang:	Straßenbau,
Gleisbau, Neubau Haltestelleninsel,
 Umbau Sonderbauwerk SE DD,	Inlinesanierung,
Neubau TWL DN 600

---
Umleitung für Februar bis Juni 2013
Umleitung Radeberger Straße
von Februar bis August 2013
Baubereich
Umleitung Hozhofgasse
Anfang März bis Anfang Juni 2013
Umleitung für Weintraubenstraße

---
Umleitung für Juni und Juli 2013
Umleitung Radeberger Straße
von Februar bis August 2013
Baubereich
Baubereich
Umleitung
Äußere Neustadt

---
Umleitung für Juli und August 2013 (Schulferienzeit)
Umleitung Radeberger Straße
von Februar bis August 2013
Baubereich
Baubereich
Umleitung
Äußere Neustadt

---
Querschnitt Bautzner Straße
Haltestelle Hoyerswerdaer Straße

---
Querschnitt Bautzner Straße
zwischen Hoyerswerdaer Straße und Martin-Luther-Straße

---
Querschnitt Bautzner Straße
östlich der Pulsnitzer Straße

---
Querschnitt Bautzner Straße
zwischen Stolpener Straße und Nordstraße

---
Vergleich in Höhe Pulsnitzer Straße
vorher nachher

---
Vergleich in Höhe Stolpener Straße
vorher nachher

---
Vergleich in Höhe Nordstraße
vorher nachher